2025. 10. 12.: Projektindítás: Első megbeszélés. Téma kiválasztása (Raktárkezelő és beszerzési rendszer). Szerepkörök leosztása: Adatbázis, Backend, Frontend. Alapvető funkciók (MVP) meghatározása. - Mindenki

2025. 10. 25.: Adatbázis tervezés (Vázlat): A draw.io segítségével elkészült az első egyed-kapcsolat (EK) diagram. Fő entitások azonosítása: Felhasználó, Termék, Rendelés, Beszállító. - Tóth Gergő

2025. 11. 10.: Adatbázis normalizálás: Mentorálás utáni javítások a diagramon. A Beszallito_Ar kapcsolótábla kialakítása összetett kulccsal a legolcsóbb beszerzési forrás kiválasztásához. - Tóth Gergő

2025. 11. 24.: Projekt alapok inicializálása: Spring Boot projekt létrehozása (Maven, Java). A React + Vite környezet felállítása Tailwind CSS támogatással. A GitHub repozitórium beállítása. - Vécsei Botond, Durst Péter

2025. 12. 08.: Backend modellek és ORM: A Java @Entity osztályok megírása. Adatbázis kapcsolat sikeres tesztelése (ddl-auto=update). A Lombok keretrendszer bevezetése a kód egyszerűsítésére. - Vécsei Botond

2025. 12. 17.: Alapvető UI és Routing: A React Router DOM beállítása. A főbb oldalak (Bejelentkezés, Termékek, Készletmozgás) vázlatos elrendezésének (Layout) elkészítése.Durst Péter

2026. 01. 18.: REST API alapok (CRUD): A TermekController és TermekService rétegek létrehozása. Termékek listázása és új termék felvitele. Tesztelés Postman segítségével. - Vécsei Botond

2026. 01. 24.: Készletmozgás logika: A bevételezés és kiadás backend logikájának megírása. A @Transactional annotáció bevezetése a KeszletService-ben az adatintegritás biztosítására. - Vécsei Botond

2026. 02. 05.: Rendszerek Integrációja 1. (CORS): Első kísérletek a Frontend és Backend összekötésére. A hálózati hibák elhárítása a @CrossOrigin annotációk beállításával a controllerekben. - Vécsei Botond, Durst Péter

2026. 02. 23.: Scope Management (Hitelesítés): A komplex JWT autentikáció elvetése az időszűke miatt. Döntés a "Demo Belépési Modul" (MVP) mellett a kliensoldali jogosultságkezelés bemutatásához. - Mindenki

2026. 03. 09.: Beszerzési modul (Frontend): Az automatikus backend script helyett egy látványosabb, interaktív State Machine (Állapotgép) leprogramozása a React-ben (Rendelés leadva -> Úton -> Megérkezett). - Durst Péter

2026. 04. 05.: Termék szerkesztés és Biztonság: A PUT metódus implementálása a szerveren és a felületen. A jogosultságkezelés finomhangolása (szerkesztés/törlés elrejtése a raktárosok elől). - Vécsei Botond, Durst Péter

2026. 04. 20.: Kód optimalizálás (Refaktorálás): A Java controllerek átírása modern, Lombok alapú Constructor Injection (@RequiredArgsConstructor) használatára az @Autowired helyett. - Vécsei Botond

2026. 04. 21.:UI csiszolása: A Lucide ikonok és a Sonner toast (felugró) értesítések véglegesítése a jobb felhasználói élmény (UX) és az azonnali vizuális visszacsatolás érdekében. - Durst Péter

2026. 04. 22.: Élesítési próba (Deployment): A rendszer tesztfuttatása szerverkörnyezetben. A Java .jar fájl és a React dist mappa lefordítása, a végpontok IP címeinek szinkronizálása. - Mindenki

2026. 04. 26.: Dokumentálás: A vizsgaremek dokumentációjának megírása, formázása és véglegesítése. Rendszer tesztelés (E2E) és a bemutatóra való felkészülés. A projekt lezárása. - Vécsei Botond